ApprovalTeam Lead 

מטרת המפגש - הכרות עם האפליקציה  וקבלת אישור לתחילת פיתוח הפרויקט בפועל. 
יש לפעול לפי השלבים הבאים ולהכין את הנדרש.

1. הכרות עם המוצר :

- פתיחת חשבון באפליקציית המקור  airbnb

- חיפוש חופשה לעיר ברצלונה בין ה 5.5-20.5ונסו דוגמאות נוספות (לחוות את כל אפשרויות הפילטר באפליקציה)

- היכרות עם איזור הexplore  בו נמצאים כל הדירות המוצעות בתאריכים הללו.

- היכרות עם search ותוצאות החיפוש

- הסתכלות על הפילטר ושימוש במגוון אפשרויות הפילטור והבנתם לעומק.

- היכרות עם איזור הdetails  של דירה מוצעת - מה מכיל הדף – כל האלמנטים השונים, אזור ביצוע ההזמנה. לחיצה על רכישה , מה מופיע בהדר ומתי?, מה לינק? מה לא? ואיזה מידע מוצג איפה.

- מעבר על בק אופיס באפליקציות הרפרנס והתמונות לדוגמא.

- היכרות עם אפליקציית הנייטיב(האפליקציה בנייד) והרספונסיבית.

2. מצגת אפיון :

בסיום השלבים הללו על הצוות להכין מצגת על פי הטמפלייט שנמצא בתיקייה
המצגת מתארת איפיון מוצר בסיסי הכוללת עמודים ראשיים + flow  מרכזי של האתר (מבוסס צילומי מסך)
תכנון מבנה הBackOffice – כיצד מבנה העמוד יראה ואיזה מידע יציג (באופן כללי!)
מטרת המצגת היא להראות שליטה והבנת הפלואו המרכזיים באפליקציה – מקום טוב לוודא מה כן לממש ומה לא.

יש להוסיף כל מה שנראה לכם חשוב!

את המצגת תציגו לראש הצוות במפגש.

3. הקמת תשתית לפרויקט : 

סדר פעולות לפני עבודה

- פתיחת טרלו למעקב וניהול הפרוייקט – טרלו שלכם שבו תנהלו את התקדמות הפרויקט. יש למלא כבר בכל המשימות שאתם יכולים להתחיל לחשוב עליהם.

- חלוקת עבודה פנימית ראשונית – על מה כל חבר צוות אחראי (לאחר שיש את הבסיס הנדרש)

- התקנת התוספים והיכרות השימוש איתם. (בפרט פיקסל פרפקט – חובה!)

- ריפוזוטרי בגיט – לוודא שכל חברי הצוות מחוברים ומצליחים לעדכן ולמשוך מידע.

- מעבר על קובץ ה-json – היכרות עם קובץ הג'ייסון והבנה עמוקה של מבנה הדאטה.

- לאחר פושפול יש להקים תשתית לפרוייקט  :

    - היררכיית תיקיות בפרונט מלאה

    - היררכיית תיקיות SASS מלאה (כולל הגדרת משתנים, פונטים וכל מה שצריך לפני תחילת העבודה)

    - יצור קבצי קומפננטות ריקות ועמודים ראשיים (מתן שמות לקומפננטות שניתן לחשוב עליהן כרגע)

    - הגדרת הראוטים המרכזיים של האפליקציה, ורנדור עמודי דמה לבינתיים.

    - יצירת\שינוי סרוויסים רלוונטיים וריוזאבליים. (asyncLocal, stayService, orderService)

    - ייבוא פונטים, תמונות וכל הדברים הסטטיים באפליקציה.

    - חיבור תשתית של state management גלובלית בעזרת redux (יצירה גם של קבצי actions, reducers)

על הצוות להגיע עם ג'ייסון המהווה דוגמא למבנה הדאטה שלהם באפליקציה.

כאשר סיימתם את כל ההכנות – יוצרים קשר עם הראש צוות שהוקצה לכם לקביעת מפגש אישור וקבלת המשימות עד לדמו 1.

בהצלחה ענקית			
זה קטן עליכם, 
תהנו מהדרך!